Wochenbericht zum Stand der Monitore in der Lokation Hamburg
1. Übersicht über den aktuellen Stand der Monitore in Hamburg:

Die mit „X“ gekennzeichneten STC wurden in die Automation aufgenommen
	LPAR
	OSM1
	OM2CNDL
	OM2VIEW
	OM2XCMS
	 
	OM2MRCOL
	OM2MCUA
	OM2CSA
	OM2ETE
	OM2HIST
	OM2EPZM
	OM2HDI
	OM2XMVS
	OM2XOMVS
	OM2SCUA
	 
	OM2XMQ
	OM2XMQCF
	 
	OM2DCUA
	OM2DRCOL
	OM2XDB2
	 
	OM2CCUA
	OM2CRCOL
	 
	OM2ICUA
	OM2Ixxxx
	 
	OM2XALRT
	 
	OM2XNW

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HAMD
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HAME
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	*1
	 
	 
	 
	 

	HAMM
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SYSC
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SYSD
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SYSM
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SYS1
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SYS7
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SYSZ
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A0
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A4
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A6
	 
	 
	
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SBS
	 
	 
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AN
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*1
OM2IIT3H und OM2IIU3H

2. OMEGAVIEW in der Lokation Hamburg.
a. Automation und Standard MVS Übersichten für das Operating.

Alle LPAR’s liefern die Standard MVS Informationen über die Automation an den FOCALPOINT. 

Ausnahme: 
SBS, wegen SECURITY Probleme 

Lösung:
wahrscheinlich in der 24 KW.
[image: image1.png]_ File CCC-Reports Switch Tools Samples Options Help
06/06/04 16:43:39

OMEGAVIEW Version 300

I 1 I
| Alerts _ DN 0 | Anuendungen
L =7

T-Systems--1TS--Hamburg

MVS und Subsystem Informationen
S EE—— Nodes. _
| Summary _ RN B DR2...
e IMS...
OMVS.. _

Gultige Befehle sind: Link Recover

051 h! AFOPER._ NN

Goto Detail Information Ressource Informationen

Information fir Objekt Storage. _ E ProdSTCs _ E !
Problem Management Tape MTP _ Cmdlog.. _
Status Informationen

Aktion einleiten (opt)

Commands ¢
PlexView <
Telefon <





b. Monitore und OMEGAVIEW

Folgende Paneele stehen für die Kollegen von DB/ zur Verfügung:
Einstiegspaneel : DBMW_HH_MAIN




LPAR- Paneel :   DBMW_HH_smfid
[image: image2.png]File CCC-Reports Switch Tools Samples Options Help
04/06/04 15:39:10

OMEGAVIEW Version 300

T T T T
STATUS SMFID STATUS SMFID STATUS

Hamburg Frankfurt

A SBS
B.A.T.
DCAG HB SYs1
BLG SYS7
SCHUFA P
Netz I [ | SCHUFA T
SYSM
Svsz




             [image: image3.png]_ File CCC-Reports Switch Tools Samples Options Hel

p
06/06/04 16:27:54

OMEGAVIEW Version 300
MVS SYSM ==> - . _ . _ .
ces | [ om ' '

CICSEFCI | _ [N N _





Für die Kunden AIRBUS wurde ein separates Einstiegspaneel entwickelt, damit diese keine weiteren LPAR und deren Anwendungen sehen können.

Bitte beachten Sie: Die Monitore sind in diesem Panel durch die Eingabe von „S“ vor den blauen Feldern (Zoom to Monitor) sofort und ohne Umweg erreichbar. Hinter den Status Informationen liegen zurzeit die Monitorinformationen. Dieses kann aber auf Wunsch noch verändert werden und durch die Standardpaneele für MVS / IMS bzw. DB2 ergänzt werden.

[image: image4.png]2|54
File CCC-Reports Switch Tools Samples Options Help

04/06/04 15:31:53
OMEGAVIEW Version 300

WS HAME => I N1 N1

T T T
DB2 System Statusl Zoom to Mon. | IMS System Statusl Zoom to Mon.

I
B | TEST !I_E!
1| spu !I_E!
1 |
|

WS HaD => I 1 N ______] N1

DB2 System Statusl Zoom to Mon. | IMS System Statusl Zoom to Mon.

T T
| | |
f f f f f
Prod. I ] I N 1 I Prod. I 1

Bitte mit "S" weiter Informationen ausw{hlen





c. Probleme bei der Anbindung der Monitore an den OMEGAVIEW:

	Problem Beschreibung
	Ursache
	Status

	Standard User „OMUSER“ konnte kein LOGON zum Monitor machen.
	Fehlende RACF Berechtigungen

OMUSER war revoked
	Erledigt

Erledigt

	Keine Verbindung vom OMEGAVIEW zu den Monitoren auf den LPAR’s:

SYS1

SYSC

SYSD
	Sessesion Manager Exit hat den Verbindungsaufbau verweigert.


	Offen

Erledigt

Erledigt

	Informationsaustausch zwischen OMEGAVIEW und Monitor

Zwischen AN und A1
	Probleme im VTAM / NCP
	offen


d. Allgemeine Probleme

· Fehlende TCP/IP Anbindungen der LPAR an die Netzmaschine. 

Es wurde versucht eine TCP/IP Verbindung zwischen HAME und der Netzmaschine aufzubauen. Durch ungeklärte Aufgabendefinitionen zwischen T-Systems und dem Kunden konnte die Verbindung zwischen den AFOPIMS und dem OMEGAVIEW zur IMS Automation nicht fertig gestellt werden. Hier ist noch ein ServiceCenter Eintrag offen. 

Es kann aber nicht die Aufgabe von SAM sein, fehlende Managemententscheidungen durch mehrstündiges Suchen und telefonieren mit Kollegen zu beheben. Bisheriger Arbeitsaufwand ca. > 1 Mantag (oder Frautag)

· Aufbau der Monitore für DB/MW
Für die IMS Monitore auf der LPAR HAME und SY66 wurde in enger Zusammenarbeit mit Herrn Rozeck die IMS Monitore für die jeweiligen IMS Systeme aufgebaut und sehr grob angepasst. Diese Hilfeleistungen kann SAM auch nur im sehr begrenzten Rahmen leisten, da unsere Personalressourcen diesen Anforderungen in keiner Weise gewachsen sind.

· Bei der Abschaltung der BMC Monitore auf der SY66 (Stuttgart) mussten wir feststellen, dass die DB/MW Automation mit BMC Mitteln  realisiert wurde. Dies war aber nicht bekannt! Aus diesem Grund kam es zu einer Betriebstörung und zu Irritationen zwischen den Kollegen, welche wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Um einen reibungslosen Fortgang der weiteren Abschaltungen zu gewährleisten, bitte ich die Kollegen von DB/MW uns über die Projektleitung zu informieren, welche LPAR bereit zum Abschalten sind. Dies betrifft alle noch nicht umgestellten Systeme in den Lokationen Hamburg und Stuttgart.
